Это серьезная и объемная задача, особенно с учетом требования в 10 страниц и образовательного уклона. Чтобы команда не запуталась в файлах и ветках Git, проект нужно разбить на четкие этапы.

Вот пошаговый план реализации вашего ресурса «Классификация хакеров»:

## Этап 1: Проектирование и структура (1-3 дня)

Прежде чем писать код, нужно распределить, какие именно 10 страниц у вас будут. Это поможет избежать дублирования контента.

Примерный список страниц:

- Главная (index.html): Интро, навигация по типам.

- White Hat (Белые шляпы): Этичный хакинг, Bug Bounty.

- Black Hat (Черные шляпы): Киберпреступность, мотивы наживы.

- Gray Hat (Серые шляпы): Баланс между законом и моралью.

- Script Kiddies: Начинающие, использование чужого софта.

- Hacktivists: Политическая и социальная мотивация.

- State-Sponsored: Хакеры на службе государств (APG).

- Кейсы (История): Реальные примеры (не вымышленные!).

- Глоссарий: Термины (уязвимость, эксплойт, фишинг).

- Источники и ресурсы: Ссылки на OWASP, учебники, законы.

## Этап 2: Техническая подготовка (1 день)

- Настройка Git: Создайте репозиторий. Главный разработчик (Team Lead) делает Initial Commit со структурой папок, которую мы обсуждали (css/, js/, img/).

- Шаблон (Layout): Создайте один файл template.html. В нем должна быть идеальная шапка (header) и подвал (footer).

  - Совет: Остальные 9 страниц просто копируйте из этого шаблона, чтобы дизайн везде был одинаковым.

## Этап 3: Разработка контента и верстка (5-10 дней)

Это самый активный этап. Разделите команду:

- Контент-менеджеры: Ищут достоверную информацию, проверяют факты (никакой пропаганды атак!), готовят тексты.

- Верстальщики: Переносят тексты в HTML, настраивают классы.

- Дизайнеры: Делают адаптивность. Используйте Media Queries в CSS, чтобы сайт удобно читался и на смартфонах, и на мониторах в университете.

## Этап 4: Наполнение Глоссария и Кейсов (2-3 дня)

Поскольку проект образовательный, уделите внимание разделу Кейсы.

- Используйте только подтвержденные события (например, атака WannaCry или взломы, описанные в отчетах крупных ИБ-компаний).

- В Глоссарии дайте четкие определения, которые поймет первокурсник.

## Этап 5: Финализация и публикация (2 дня)

- Проверка ссылок: Все ссылки на внешние источники (требование проекта!) должны работать.

- Тестирование: Откройте сайт с разных телефонов и браузеров.

- Инструкция (README.md): Напишите, как пользоваться ресурсом, как запустить его локально и как ориентироваться в классификации.

- Деплой: Залейте сайт на GitHub Pages (это бесплатно и идеально подходит для учебных проектов).